XX市信息化平台升级建设项目

投标响应文件（测试样本）

| 项目编号 | XXCG-2026-0811 |
| --- | --- |
| 项目名称 | XX市信息化平台升级建设项目 |
| 投标人 | 新联科技有限公司 |
| 投标报价 | 人民币980万元 |

特别说明：本文件为基于公开典型风险特征构造的虚拟测试材料，企业、人员、地址及联系方式均为虚构。

# 第2页  投标函

致：XX市政务服务管理中心。我方愿以人民币980万元承担本项目全部工作。

我方承诺投标有效期为90日，并对响应文件真实性负责。

# 第3页  开标一览表

报价包含软件开发、系统集成、数据迁移、培训和两年运维服务。

| 投标人 | 投标报价（元） | 工期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新联科技有限公司 | 9800000 | 180日历天 | 24个月 |

# 第4页  法定代表人身份证明

兹证明王军同志为我公司法定代表人，有权代表本公司参加本项目投标活动。

# 第5页  授权委托书

现委托王军为本项目授权代表，联系电话：13800001111，电子邮箱：bid2026@example.com。

# 第6页  资格证明材料

我公司具备独立承担民事责任的能力，具有良好商业信誉和履行合同所必需的专业技术能力。

本页证照编号、住所与有效期限均为虚构测试数据。

| 证照 | 编号 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 营业执照 | TEST-C-91310000 | 有效 |
| 信息安全管理体系 | ISMS-C-2026 | 有效 |

# 第7页  类似项目业绩

以下业绩仅为模拟数据，不对应现实合同。

| 项目 | 合同金额 | 验收日期 |
| --- | --- | --- |
| 政务平台运维服务 | 680万元 | 2025-12-18 |
| 数据共享平台升级 | 520万元 | 2024-11-03 |

# 第8页  投标函附录及盖章页

投标人（盖章）：

投标人名称：新联科技有限公司

日期：2026年8月9日

# 第9页  技术方案总体设计

本项目采用微服务架构，提高系统扩展性和运行稳定性，建设统一服务治理、统一日志和统一监控能力。

项目实施过程中采用双周迭代机制，由项目经理统一协调资源并形成阶段性交付成果。

系统可用性达到99.99%%，系统应具备统一身份正认功能，实现用户、角色和权限的统一管理。

在不改变总体技术路线的前提下，按阶段完成联调、试运行与验收交付。

# 第10页  项目实施计划

项目分为启动、需求确认、开发配置、联调测试、试运行和验收六个阶段。

建立周例会、问题台账、变更控制和质量门禁机制。

| 阶段 | 计划周期 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| 启动与需求确认 | 第1—3周 | 项目章程、需求规格 |
| 开发与联调 | 第4—18周 | 系统版本、测试记录 |
| 试运行与验收 | 第19—26周 | 试运行报告、验收材料 |

# 第11页  运维与服务保障

服务保障以服务响应时间、服务方案、技术支持能力和履约保障能力为核心。

重大故障15分钟响应、2小时内提出处置方案，重要操作形成审计记录。

# 第12页  商务偏离表及盖章页

投标人（盖章）：

投标人名称：新联科技有限公司

我公司对采购文件商务条款无负偏离。

| 条款 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- |
| 工期 | 完全响应 | 无 |
| 质保期 | 完全响应 | 无 |

# 第13页  技术偏离表

我公司承诺满足采购文件所列功能、性能、接口、安全和交付要求。

| 序号 | 技术要求 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 统一身份认证 | 完全响应 |
| 2 | 日志审计 | 完全响应 |
| 3 | 数据交换 | 完全响应 |

# 第14页  报价明细表

各分项价格合计等于投标总价。

| 分项 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 软件开发 | 5096000 |
| 系统集成 | 2744000 |
| 运维服务 | 1960000 |
| 合计 | 9800000 |

# 第15页  签署页

法定代表人（签字）：

投标人：新联科技有限公司

日期：2026年8月9日